Администрация Кубанского сельсовета

Каргатского района Новосибирской области

Постановление

26.02.2016г. с.Первотроицк № 6

О проведении организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Кубанского сельсовета в период весенне-летнего паводка 2016 года.

 В целях снижения риска возникновения ЧС, связанных с весенним паводком 2016 года, повышения готовности органов управления, сил и средств к действиям при ухудшении паводковой обстановки и уменьшения последствий при возникновении ЧС

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению ЧС в период паводка (прилагается).
2. До 01.03.2016г. откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС (паводковые явления).
3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Кубанского сельсовета до 15.03.2016г. провести очистку кровель, фундаментов зданий и сооружений от снега.
4. Рекомендовать:

 гл.агроному ЗАО «Кубанское» Садовскому В.Ф. проверить места хранения ядохимикатов, спланировать и провести мероприятия по исключению попадания их в водоемы;

 заведующей нефтебазой Чуриловой Г.П. провести мероприятия по

 предотвращению попадания нефтепродуктов в грунт, водоемы;

 директору Кубанского сельпо Берг Н.А. создать необходимый запас товаров первой необходимости в магазинах Кубанского сельпо, обеспечить бесперебойное снабжение населения продуктами питания.

1. Специалистам администрации Кубанского сельсовета вести постоянную разъяснительную работу среди населения по организации очистки от снега кровлей зданий и водоотводных труб на территории, прилегающей к домам жилого сектора.
2. Главе администрации вести постоянный контроль за развитием паводковой ситуации.

 7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Н.А.Караблин

 Утверждено

 постановлением администрации

 Кубанского сельсовета

 № 6 от 26.02.2016г.

ПЛАН

 работы на паводковый период 2016 года в Кубанском сельсовете.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проводимые мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок проведения |
| 1. | Определить порядок действий органов управления, сил и средств по населенным пунктам Кубанского сельсовета | Глава МО, руководители организаций | до 01 марта |
| 2. | Провести комплекс мер по обеспечению устойчивой связи с населенными пунктами, которые могут быть отрезаны из-за размыва дорожного полотна | Глава МО, Каргатский УТЭ | до 15 марта |
| 3. | Обеспечение оповещения населения и организаций о ЧС с использованием телефонной связи, подворного обхода | Глава МО, специалисты администрации | По мере необходимости |
| 4. | Проведение мероприятий по недопущению попадания в водоемы, грунт ядохимикатов, нефтепродуктов, отходов с/х производства | Гл агроном, зав нефтебазойуправляющие фермЗАО «Кубанское», | постоянно |
| 5. | Расчистка дорог и подъездов к фермам, сеновалам | Упр. ферм | до 20 марта |
| 6. | Создание необходимого запаса товаров первой необходимости в магазинах Кубанского сельпо, обеспечение бесперебойного снабжения населения продуктами питания | Директор Кубанского сельпо | до 20 марта |
| 7. | Очистка крыш, фундаментов зданий, сооружений и жилых домов от снега | Руководители учреждений и организаций поселения, население МО | до 20 марта |
| 8. | Создание запасов кормов на фермах | Руководитель ЗАО «Кубанское» | до 20 марта |
| 9. | Очистка водопропускных труб от снега для сброса талых вод | Глава МО | до 1 апреля |
| 10. | Заключение предварительных контрактов с организациями на привлечение техники, поставки продовольствия при угрозе и возникновении ЧС | Глава МО | до 25 марта |